## Slide 1: Projekt Systementwicklung
Alexander Gruhlke, Florian Greinus, Hakan Batmaz, Steffen Schulze
Gruppe 10

## Slide 2: Agenda
Aufgabenverteilung
Wie gut hat das funktioniert?
Arbeitsteilung
Wie war die Qualität des empfangenen Quellcodes?
  Was haben wir daraus gelernt?
Was haben wir gelernt?
Was würden wir anders machen?

## Slide 3: Aufgabenverteilung
Alexander Gruhlke (Lead-Programmierer, Teamchef)
Florian Greinus (Programmierer, Testmanagement, Bugfixing)
Hakan Batmaz (Dokumentation)
Steffen Schulze(Programmierer, Dokumentation, Tests)

## Slide 4: Wie gut hat das funktioniert?
Anfängliche Schwierigkeiten bei der Absprache (Konventionen)
Plan für die erste Woche war strikt durchgeplant und wurde nicht eingehalten
  Nach Teambesprechung lief die Arbeit dann jedoch gut an
Einteilung der Arbeit erst wage
  Bildung von Experten in einigen Bereichen
Fristen wurden meist nicht eingehalten, Tasks aber dennoch erfüllt
  Zukünftig wurden Fristen großzügiger gewählt
GIT erst gewöhnungsbedürftig (multiple contributors, merges)
  Später super Werkzeug
  Branching wurde nur selten benutzt

## Slide 5: Arbeitsteilung
Die selbe Person

## Slide 6: Wie war die Qualität des empfangenen Quellcodes?
Schlecht:
  Keine Nutzung von realpath()
  Speicherlecks
  zufällige Crashes
  Fragwürdiges/nicht modulares Parsing (Magic Numbers)
Antestat nicht gemacht
  alter Echoserver
  virtual host „intern“ crasht
  Content-Length und Content-Type fehlten
  Verbotenes Funktionen (z.B. sprintf)

## Slide 7: Was haben wir gelernt?
Speichermanagement!!
Vorteile/Umgang von Versionierungstools (GIT)
Bug Fixing
Problembehandlung
Teamkoordination/-management
Frustration überwinden
Wichtigkeit von Modularität/strukturiertem Aufbau (gerade auch durch Sichtung des Codes der anderen Gruppe)
„Betriebsblindheit“ – Kommunikation/Austausch/Hilfe von Gruppenmitgliedern
Edge Cases (z.B. nicht zwei Mal auf den Socket schreiben)

## Slide 8: Was würden wir anders machen?
Ggf. mehr zusammen programmieren / in einem Raum arbeiten
Stetigere Kommunikation / gegenseitige Updates zum aktuellen Stand
Eher mit automatisierten Tests anfangen (man merkt schneller, wenn man im Prozess Dinge wieder kaputt macht)
Allgemeine Coding-Conventionen / Best practices zu Anfang austauschen

## Slide 9: Gibt es Fragen oder Anmerkungen?

## Slide 10: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Hüfferstraße 27 fon +49 (0)251.83 64-050 praesidium@fh-muenster.de
D-48149 Münster fax +49 (0)251.83 64-060 www.fh-muenster.de